Администрация сельского поселения Междуречье

Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2016                                н.п. Междуречье		                        № 105

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

от 13.11.2015 № 200 «О муниципальной программе

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период на 2016-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области,  в целях повышения эффективности использования  бюджетных средств, предусмотренных на финансирование вопросов местного значения сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 13.11.2015 № 200 «О муниципальной программе «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период на 2016-2018 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение к муниципальной программе «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансирование Программы осуществлять за счет средств областного бюджета и средств бюджета сельского поселения Междуречье на 2016-2018 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период на 2016-2018 годы», ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного и средств бюджета сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  сельского поселения Междуречье (Лазарева Е.И.).

Глава сельского поселения				   	                Е.И. Ионесий

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Междуречье

Кольского района Мурманской области

от 28.03.2016 № 105

Муниципальная программа

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период на 2016-2018 годы»

Паспорт Программы

| 1. Цели и задачи Программы | Обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Междуречье, восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального хозяйства. |
| --- | --- |
| 2. Перечень мероприятий | 1. Капитальный ремонт систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов. 2. Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов учета теплоснабжения. 3. Монтаж оборудования водонасосной станции на водозаборе из реки Лавна н.н. Междуречье |
| 3. Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы. |
| 4. Финансовое обеспечение Программы | Всего по муниципальной программе: 8 950 761,00 рублей, в том числе: МБ – 8 614 832,00 рублей; ОБ – 335 929,00 рублей |
| 5. Планируемые результаты реализации Программы | Снижение количества аварийных ситуаций, качественное предоставление населению коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки |
| 6. Исполнители мероприятий Программы | Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области. |

Общие положения

Объектом Программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период 2016-2018 годы» (далее – Программа) являются объекты коммунального назначения:

- водоводы населенных пунктов Междуречье, Мишуково и Минькино;

- электрические сети населенных пунктов Междуречье, Мишуково и Минькино;

- водонасосная станция на водозаборе из реки Лавна, в п. Междуречье;

- водонасосная станция (ВНС) второго подъема н.п. Мишуково;

- электрическая котельная н.п. Междуречье;

- мазутная котельная н.п. Килп-Явр;

- трасса отопления н.п. Междуречье, с. Минькино;

- канализационные очистные сооружения (КОС) н.п. Междуречье;

- канализационные сети населенных пунктов Междуречье и Мишуково, с.Минькино.

Предметом Программы является восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального хозяйства  (ремонт и замена изношенного оборудования объектов коммунального хозяйства) сельского поселения Междуречье.

Содержание проблемы

Одним из первоочередных вопросов местного значения является организация в границах поселения  тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения населения. Задачей органов местного самоуправления является бесперебойное  обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалось по остаточному принципу, что сделало её убыточной и депрессивной. Годами копившиеся проблемы привели к тому, что в настоящее время износ инженерной инфраструктуры коммунального комплекса составляет более 70 %.

В целях бесперебойного снабжения сельского поселения Междуречье  коммунальными ресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ по восстановлению инженерных коммунальных сетей.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования.

Реализация программных мероприятий в целом будет способствовать энергосбережению и повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.

Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - обеспечение надежной, безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Междуречье.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- провести переоборудование насосной станции на водозаборе из реки Лавна, в п. Междуречье;

- установить дросселя на водозаборе;

- провести ремонтные работы (кровли, тропил и т.д.) на водозаборе;

- вывести и утилизировать отходы хлорирования;

- заменить предохранительные клапаны на электрокотлах электрической котельной;

- установить узлы учета тепловой энергии и теплоносителя на мазутной котельной н.п. Килп-Явр;

- провести работы по утеплению колодцев трассы отопления (ХВС) в н.п. Междуречье;

- восстановить систему защиты электрокотлов по давлению и температуре на электрической котельной;

- произвести капитальный ремонт системы ГВС в центральных тепловых сетях на участках жилых домов н.п. Междуречье по адресам: д. 2, 4, 5, 11

- отремонтировать кровли;

- провести работы по очистке первичных и вторичных отстойников на КОС;

- провести ремонт эрлифтов на КОС;

- заменить желоба в аэротенках на КОС;

- провести работы по устройству дренажных стоков между домами 150а и 154 с. Минькино;

- отремонтировать наружную систему освещения на водозаборе и КОС;

- заменить внутреннею электропроводку на ВНС 2 подъема;

- заменить электропроводку в камере поступления сточных вод на КОС;

- замена канализационных сетей н.п. Междуречье (920м, диаметр 150мм);

- замена канализационных сетей н.п. Междуречье (250м, диаметр 150мм).

Финансирование, сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2016-2018 годы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и средств бюджета сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области  на 2016-2018 годы.

Программа содержит мероприятия по подготовки объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Междуречье к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годы (согласно приложению к Программе);

Механизм реализации Программы

Реализацию Программы обеспечивает администрация сельского поселения Междуречье – заказчик Программы, которая:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несёт ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация данной Программы позволит снизить количество аварийных ситуаций, повысить энергосбережение и качество предоставляемых услуг.

# Приложение № 2

# к муниципальной программе «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения сельского поселения Междуречье

# к работе в осенне-зимний период на  2016 – 2018 годы»

## Перечень основных мероприятий на период 2016-2017 годы

| № п/п | Объект | Вид работ | Ед.изм. | Количество | Потребность в финансовых средствах | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объекты (ед.) | Сети (м) |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов. |
| 1.1. | МКД н.п. Междуречье | Установка скоростных пластинчатых теплообменников с комплектом управляющей автоматики | Ед. | 6 |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |
| 2. Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов учета теплоснабжения. |
| 2.1. | МКД н.п. Междуречье | Поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в МКД н.п. Междуречье | Ед. | 5 |  | 553 726,00 | 553 726,00 |  |
| 2.2. | МКД н.п. Минькино | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в МКД | Ед. | 3 |  | 1 242 884,00 | 1 242 884,00 |  |
| 2.3. | Мазутная котельная н.п. Килп-Явр | комплекс работ по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя | Ед. | 1 |  | 749 000,00 | 749 000,00 |  |
| 3. Монтаж оборудования водонасосной станции на водозаборе из реки Лавна н.н. Междуречье |
| 3.1. | Водонасосная станции на водозаборе из реки Лавна, н.п. Междуречье | Монтаж оборудования водонасосной станции на водозаборе из реки Лавна, н.п. Междуречье | Ед. | 1 |  | 945 000,00 | 945 000,00 |  |
| 3.2. | Водонасосная станции на водозаборе из реки Лавна, н.п. Междуречье | дизель генератор | Ед. | 1 |  | 950 000,00 | 950 000,00 |  |
| 3.3. | Трубопровод н.п. Междуречье | Прокладка трубопровода | м |  | 970 | 2 010 151,00 | 1 674 222,00 | 335 929,00 |
| ВСЕГО | 8 950 761,00 | 8 614 832,00 | 335 929,00 |